国网新疆焉耆县供电公司文件

焉供〔2023〕1号 签发人：孟腾飞

对自治县政协十六届三次会议第163-25号

提案的答复

林波委员：

在焉耆县政协十六届三次会议上，你提出的关于进一步完善农村电力设施安全管理体系建设的提案已收悉。经认真研究，现答复如下：

焉耆公司组织召开专题研讨会，梳理电力设施安全的薄弱点，成立以经理为组长的领导小组，利用周末由领导带队，认真组织开展专项电力设施安全外破排查治理。以“每基杆塔必巡视、每条廊道全梳理、全种类外破隐患不放过”的原则“地毯式”开展巡视工作。确保做到线路巡视全覆盖、隐患全掌握。截至目前累计完成42条10千伏线路、14条35千伏线路的全量巡视，截至目前外破隐患专项排查治理32次，出动人员512人次，车辆128车次，外破事件发生率同比降低33%。

具体做法如下：

- 与县农机局、县公安局联动，取得了无人机、大型车辆驾驶人员台账，由属地供电所定期对上述驾驶人员进行电话告知，提升防范意识，从人员主观意识层面提高对外力破坏事件的认识，从源头进行管控。

二、结合党建+安全生产、安全活动月、乡村升旗活动、校园安全教育活动月等活动，以供电所为单位组织人员走进农村、社区、学校、施工工地等，累计开展集中宣传教育活动28次。同时对辖区内廊道旁的各类型施工作业现场进行安全告知，必要时进行蹲守，对存在得安全隐患的对其下发安全告知书，限期整改。

三、通过输配电线路巡视工作，全量排查线路廊道内外存在的外破风险，对在田间地头里、乡村道路旁的输配电设施建立台账，实时滚动更新。同时积极对接乡、镇、村委会等当地政府，取得农田地主人信息及联系方式并关联台账，用以实现点对点得防外破宣传工作。

- 下一步焉耆县供电公司将继续加强电力设施保护宣传力度，根据已排查的位于农田架设的输电线路地主明细，通过电话联系的方式，确定使用农用机械进行耕种的时间，由配电运检一班现场进行巡视及蹲守，同时利用乡镇场村微信群，发送防外破宣传视频资料，提升农用机械驾驶员安全意识。在乌尉高速公路施工等大型线下作业现场进行蹲守和集中宣传，规范现场负责人及机械操作人员行为，强化作业安全管控，对易发车辆碰撞的杆搭加装防撞桶;对田间地头廊道内存在废弃地膜进行清理;对已协调完毕的廊道内树障进行砍伐或修剪，全力压降外破风险。

感谢县团委对我单位工作的关心与支持，焉耆县供电公司将继续贯彻人民电业为人民的企业宗旨，切实解决存在问题，提升电网安全水平，为焉耆县人民的生产、生活助力。

分管县长：艾尼玩·阿不来提

分管领导：吕铁疆

承 办 人：王超

国网焉耆县供电公司

2023年5月19日