焉住建〔2024〕142号 签发：张凯

对自治县十八届人大四次会议2024-03号

建议的答复

马永新、马秀萍代表：

在自治县十八届人大四次会议上，您们提出的《关于解决焉耆县部分老旧小区改造后遗留安全隐患问题的建议》收悉，经认真研究，现答复如下：

焉耆县2022年第三批老旧小区内配套基础设施改造项目中，计划对县城内33个老旧小区、77栋楼的燃气低压管网、围楼管、立管、调压箱、阀门、检查井、户内设施燃气设施进行改造。项目于2023年3月底开工，2023年11月进入冬季项目停工期；2024年4月复工后，已督促施工单位及时对小区内道路、人行道进行恢复硬化；项目已基本完成地埋管铺设、围楼管架设焊接，目前施工单位正在安装户内燃气设备，项目预计2024年11月完工。因个别小区和路段留有燃气管线接头，待管线试压完成验收后将及时硬化恢复，施工期间给群众带来出行不便敬请谅解。我局将进一步加强老旧小区改造全过程监管，严把质量关、安全关，定期开展工程质量安全专项检查，切实消除安全隐患，确保改造项目保质保量按期完工。

再次感谢您们对城市建设工作的关心，希望您们能一如既往地支持城市建设工作，提出宝贵的意见和建议！

分管县领导：郭 飞

主管领导：张 凯

承 办 人：马学强

联系电话：6011829

 焉耆县住房和城乡建设局

 2024年5月14日

抄送：县人大代工委、县人民政府办公室、焉耆镇人大

焉耆回族自治县住房和城乡建设局 2024年5月14日印