A类

焉政发〔2024〕35号 签发：马雁斌

对自治县政协十六届四次会议第164-15号

重点提案的答复

杨晓峰、帕提古丽·米吉提委员：

在自治县政协十六届四次会议上，您们提出的《关于尽快对城区基础设施或地下管网维修改造后道路恢复的提案》收悉，经认真研究，现答复如下：

首先感谢各位委员对焉耆县城市建设工作的关心和支持，2019年9月，在实施全县自来水管网改造工程中将焉耆镇上四号渠村委会前的30米柏油路开挖，自来水管网改造工程完成后未及时将路面修复。针对焉耆县新城路段河北幸福花园门口连接上四号渠村村委会阵地的乡村道路路面隐患问题，县人民政府高度重视，主要采取了以下措施。

（一）精细统筹谋划，把好整体方向。县人民政府分管领导组织住建、交通、财政等相关部门单位召开专题会议研究部署，根据各相关单位职责划分，明确分工任务，并安排住建、交通相关单位实地查看、测绘，提出可行性方案。同时，组织住建、交通、财政等相关部门实地督导检查，召开现场办公会3次，对提出的疑难杂症现场办公，当场协调解决。

（二）精准聚焦发力，积极争取项目。安排住建、交通、财政等相关单位根据职责分工，积极对接区、州上级单位争取相关项目，为迎接焉耆回族自治县成立70周年，积极争取“巴州焉耆县新城西路、丰达路改造”项目1个，项目总投资1000万元，长1010米，宽40米，主要改造丰达路、新城西路；改造丰达路长380米，宽8米；改造新城西路DN500给水管网1250米，双壁波纹PE管DN400排水管网1250米及附属基础设施。

（三）精心安排骨干，确保按时竣工。目前已投入资金15万元，组织挖掘机、铲车、平地车、压路机各1辆，运输车3辆，技术人员3名，施工工作人员10人，主要用于清理清除原有破损路面。现已清除原路基表面破损沥青混泥土，并找平、回填土戈壁、洒水碾压。下一步，将对该路段进行测绘、整平、洒水碾压，洒透层油后铺设沥青路面，预计7月底前可修复完成。

再次感谢您们对焉耆县城市建设工作的关心，希望您们能一如既往地支持城市建设工作，提出宝贵的意见和建议！

分管县领导：郭 飞 县人民政府党组成员、副县长

主管领导：张 凯 县住建局党组副书记、局长

承 办 人：魏以德 县住建局市政工程维护管理处长

联系电话：0996—6011829

 焉耆回族自治县人民政府

2024年7月4日

焉耆回族自治县人民政府办公室 2024年7月4日